Plan de Travail

Titre du projet :

Description du projet :

La plateforme vise à centraliser la gestion des syndicats en offrant des fonctionnalités adaptées à plusieurs acteurs (Super Admin, Admin, Syndicat, Co-propriétaire). Elle intègre :

- Authentification et gestion des rôles

- Gestion des comptes et des profils

- Gestion des contrats, factures et abonnements

- Communication en temps réel (chat, discussions, notifications)

- Système de réunions, sondages et votes

- Chatbot

- Modules de gamification (points, badges, leaderboard, marketplace statique)

- Gestion des réclamations et suivi des interventions

Les technologies utilisées incluent la stack MERN (React, Node.js, Express, MongoDB), Socket.io pour la communication en temps réel, Stripe/PayPal pour les paiements, ainsi que Jenkins, Docker et Kubernetes pour l’intégration et le déploiement en CI/CD.

Plan de travail :

Phase de Préparation (3 semaines )

  - Sprint Planning et définition précise du backlog.

  - Modélisation UML (diagrammes de séquence, d'activité, classes, use case).

  - Brainstorming et consolidation des idées.

  - Mise en place de l’environnement de développement : repository, configuration de MongoDB, pipeline CI/CD de base.

## Sprint 1 (3 semaines)

### Tâches :

- Authentification et gestion des comptes Super Admin

  - Connexion et déconnexion du Super Admin

  - Réinitialisation du mot de passe

  - Gestion des comptes Admin (création, mise à jour, suppression, désactivation)

- Gestion des permissions et abonnements

  - Définition des permissions d’accès par rôle

  - Consultation des comptes des travailleurs

  - Gestion et archivage des contrats expirés

  - Consultation des comptes syndic

  - Gestion des abonnements et facturations

- Authentification et gestion des comptes Admin

  - Connexion et déconnexion de l’Admin

  - Réinitialisation du mot de passe

  - Consultation des comptes des copropriétaires

## Sprint 2 (4 semaines)

### Tâches :

- Authentification et gestion des comptes Syndic

  - Création de compte

  - Connexion et déconnexion

  - Réinitialisation du mot de passe

- Gestion des rôles et documents

  - Assignation de rôles aux copropriétaires

  - Gestion des factures

  - Consultation des contrats avec la plateforme

  - Gestion et suivi des réclamations

  - Consultation et mise à jour des informations du profil

- Gestion des biens immobiliers

  - Gestion des bâtiments

  - Suivi des demandes de maintenance

  - Paiement des abonnements

## Sprint 3 (3 semaines)

### Tâches :

- Authentification et gestion des comptes Copropriétaires

  - Connexion et déconnexion

  - Réinitialisation du mot de passe

  - Consultation et mise à jour des informations du profil

  - Assignation de délégué

- Gestion des réclamations et suivi

  - Soumission des réclamations et demandes de maintenance

  - Suivi de l’état des réclamations

## Sprint 4 (4 semaines)

### Tâches :

- Gestion des abonnements et interactions

  - Consultation des plans d’abonnement et statut de facturation

  - Consultation des comptes des travailleurs

  - Mise en place d’un système de points pour les résidents

  - Gagner et échanger des points de gamification

- Communication et gestion communautaire

  - Participation aux sondages et votes

  - Accès aux documents partagés

  - Messagerie instantanée avec syndics et copropriétaires

  - Consultation des réunions et événements

- Invitations et consultations

  - Invitation des copropriétaires

  - Consultation des comptes des copropriétaires

## Sprint 5 (3 semaines)

### Tâches :

- Interaction avancée avec la plateforme

  - Consultation d’informations via chatbot

  - Publication d’avis sur les syndics et travailleurs

  - Consultation des obligations financières

  - Paiement des frais de maintenance et syndic en ligne

  - Consultation de l’historique d’activité

  - Configuration des préférences de notification

- Suivi des demandes de maintenance

## Sprint 6 (3 semaines)

### Tâches :

- Gestion avancée de la plateforme

  - Consultation des statistiques détaillées pour l’Admin

  - Désactivation ou suppression des comptes syndic par le Super Admin

  - Configuration des notifications et alertes globales

  - Recherche et filtrage des données

  - Configuration du CRM

  - Consultation des statistiques pour les syndics

Phase de déploiement ( 3 semaines )

  - Intégration complète de tous les modules et tests de régression.

  - Mise en place des pipelines CI/CD (jenkins, Docker, Kubernetes).

  - Déploiement sur l’infrastructure cible de l'entreprise .

  - Rédaction de la documentation technique et des rapports.

## Plan de Travail Ajusté

### Phase de Préparation (3 semaines)

Objectifs : Mise en place des bases du projet.

- Définition précise du backlog et des user stories.

- Modélisation UML (diagrammes de classes, use cases, séquence).

- Mise en place de l’environnement de développement :

  - Création des repositories (GitHub/GitLab).

  - Initialisation des projets Node.js (backend) et React (frontend).

  - Configuration de MongoDB et Docker.

  - Mise en place d’un pipeline CI/CD de base avec Jenkins + Docker + Kubernetes.

- Développement des modèles de données (MongoDB).

### Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes (3 semaines)

Objectifs : Sécurisation et gestion des accès.

- Connexion et déconnexion des utilisateurs (Super Admin, Admin, Syndic, Copropriétaire).

- Réinitialisation du mot de passe via email.

- Gestion des comptes Super Admin et Admin :

  - Création, mise à jour et suppression des comptes.

  - Gestion des rôles et permissions.

- Gestion des comptes syndic et copropriétaires :

  - Création de compte et gestion du profil.

  - Assignation des rôles.

- Mise en place de JWT + Middleware d’autorisation.

- Tests unitaires et tests d’intégration.

### Sprint 2 : Gestion des abonnements et paiements (4 semaines)

Objectifs : Mise en place du modèle économique et suivi des paiements.

- Création et gestion des abonnements (différents plans).

- Gestion des factures :

  - Génération et archivage automatique.

  - Suivi des paiements effectués.

- Intégration d’un système de paiement en ligne (Stripe/PayPal).

- Affichage du statut des paiements pour chaque utilisateur.

- Notifications sur les échéances de paiement.

- Ajout de l’intégration du chatbot dans la page de connexion pour guider l’utilisateur.

- Déploiement du système de gamification  (points pour inscription et premier paiement,…).

- Tests unitaires et tests d’intégration.

### Sprint 3 : Gestion des contrats et des réclamations (3 semaines)

Objectifs : Suivi des documents et réclamations des copropriétaires.

- Gestion des contrats entre syndics et plateforme :

  - Création, consultation et suppression des contrats.

- Gestion des réclamations :

  - Soumission de réclamations par les copropriétaires.

  - Consultation et traitement par les syndics.

  - Statut des réclamations (en attente, en cours, résolue).

- Suivi des interventions et affectation des réparateurs.

- Le chatbot peut répondre aux questions sur les contrats et réclamations.

- Tests unitaires et tests d’intégration.

### Sprint 4 : Communication et gestion communautaire (4 semaines)

Objectifs : Messagerie et outils de gestion des réunions.

- Messagerie instantanée entre syndic et copropriétaires (Socket.io).

- Système de notifications (nouvelles factures, nouvelles réclamations, etc.).

- Gestion des réunions et événements :

  - Création de réunions par le syndic.

  - Invitations aux copropriétaires.

  - Participation aux réunions.

- Sondages et votes en ligne.

- Gamification améliorée : badges pour les utilisateurs actifs (ex : 10 votes effectués)et leaderboard.

- Tests unitaires et tests d’intégration.

### Sprint 5 : Améliorations et optimisation (3 semaines)

Objectifs : Finalisation et corrections avant le déploiement.

- Optimisation des requêtes et de la base de données.

- Optimisation des interactions du chatbot et des notifications.

- Sécurisation des API (vérifications, protection contre injections).

- Refactoring du code.

- Finalisation des tests unitaires et d’intégration.

- Rédaction de la documentation technique.

### Phase de Déploiement (3 semaines)

Objectifs : Mise en production et validation finale.

- Intégration complète de tous les modules.

- Tests de régression.

- Finalisation et mise en place du pipeline CI/CD :

  - Jenkins pour l’automatisation.

  - Docker pour la containerisation.

  - Kubernetes pour le déploiement.

  - Grafana+Prometheus pour le monitoring .

- Déploiement sur l’infrastructure cible.

- Rédaction du rapport final.